CESIZen Plan de maintenance et de pérennité Bloc 3 — Déployer et sécuriser les applications informatiques

| Auteur : | Corentin Dapremont |
| --- | --- |
| Formation : | Concepteur Développeur d'Applications (CDA) |
| Date : | Juin 2026 |
| Version : | 1.0.0 |

# Table des matières

# 1. Introduction

## 1.1 Objectif

Ce plan de maintenance décrit les outils, méthodes et processus mis en place pour assurer la pérennité de l'application CESIZen après sa mise en production. Il couvre trois axes complémentaires :

- La gestion des anomalies et des évolutions via un outil de ticketing configuré

- La méthodologie de traitement des demandes entre le prestataire et le client

- La veille technologique pour anticiper les évolutions et maintenir la sécurité

## 1.2 Acteurs de la maintenance

| Acteur | Rôle | Accès GitHub Issues |
| --- | --- | --- |
| Développeur (Corentin Dapremont) | Qualification, développement, résolution des tickets | Maintainer — accès complet |
| Pilote de formation CESI | Validation des livrables, arbitrage des priorités | Collaborator — lecture + commentaires |
| Utilisateurs finaux | Remontée de bugs via formulaire intégré ou email | Reporter — via templates d'issues |
| Administrateurs CESIZen | Signalement de problèmes d'administration | Reporter — via templates d'issues |

# 2. Outil de gestion des évolutions et des anomalies

## 2.1 Outil retenu : GitHub Issues

GitHub Issues a été choisi comme outil de ticketing pour les raisons suivantes :

| Critère | GitHub Issues | Justification |
| --- | --- | --- |
| Intégration | Native avec le dépôt Git | Code source, tickets et CI/CD au même endroit — traçabilité maximale |
| Coût | Gratuit (plan Free GitHub) | Aucun surcoût pour un projet individuel ou une petite équipe |
| Liaison code-ticket | Fermeture automatique via commit | fix #42 dans un commit ferme automatiquement le ticket #42 |
| Templates | Issues templates personnalisables | 3 templates créés : bug, évolution, sécurité |
| Labels | Système de labels configurable | 28 labels configurés : type, priorité, statut, composant |
| Milestones | Gestion des versions/sprints | Chaque release (v1.0.0, v1.1.0) correspond à un milestone |
| GitHub Projects | Board Kanban intégré | Visualisation du flux de travail en colonnes |

## 2.2 Configuration des labels

Un système de labels en 4 catégories a été configuré pour qualifier chaque ticket de manière précise :

### Catégorie TYPE — Nature du ticket

| Label | Couleur | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| type: bug | Rouge | Dysfonctionnement avéré de l'application |
| type: évolution | Bleu | Nouvelle fonctionnalité ou amélioration |
| type: sécurité | Jaune | Vulnérabilité ou amélioration de sécurité |
| type: dette technique | Gris | Refactoring, mise à jour de dépendances |
| type: documentation | Bleu clair | Documentation à créer ou mettre à jour |

### Catégorie PRIORITÉ — Urgence de traitement

| Label | Délai de traitement | Critères |
| --- | --- | --- |
| priority: P1 - critique | < 1 heure | Service indisponible, perte de données, faille de sécurité critique |
| priority: P2 - élevé | < 4 heures | Fonctionnalité majeure bloquée, dégradation significative |
| priority: P3 - moyen | < 24 heures | Fonctionnalité dégradée avec contournement possible |
| priority: P4 - faible | < 72 heures | Amélioration cosmétique, optimisation non urgente |

### Catégorie STATUT — Cycle de vie du ticket

| Statut | Signification | Responsable du changement |
| --- | --- | --- |
| status: à qualifier | Ticket reçu, pas encore analysé | Automatique (à l'ouverture) |
| status: confirmé | Analysé et validé, prêt à développer | Développeur |
| status: en cours | En cours de développement | Développeur |
| status: en revue | PR ouverte, en attente de review | Automatique (via CI/CD) |
| status: en test | Déployé en staging, recette en cours | Développeur |
| status: fermé - résolu | Validé et déployé en production | Développeur / Pilote |

### Catégorie COMPOSANT — Module technique concerné

6 composants identifiés : api, web, base de données, infrastructure, authentification, tracker. Permettent de filtrer rapidement les tickets par module et d'identifier les zones les plus instables.

## 2.3 Templates d'issues configurés

Trois templates ont été créés dans .github/ISSUE_TEMPLATE/ pour structurer et accélérer la remontée des problèmes :

| Template | Fichier | Contenu clé |
| --- | --- | --- |
| Rapport de bug | bug_report.md | Étapes de reproduction, comportement attendu vs observé, module concerné, priorité estimée, logs |
| Demande d'évolution | feature_request.md | Besoin métier, solution proposée, acteurs bénéficiaires, critères d'acceptation |
| Rapport de sécurité | security_report.md | Description de la vulnérabilité, OWASP category, sévérité, renvoi vers email pour les cas critiques |

## 2.4 Milestones et GitHub Projects

### Milestones (jalons de version)

Chaque milestone correspond à une version de l'application et regroupe les tickets à livrer :

| Milestone | Version cible | Tickets inclus | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Release initiale | v1.0.0 | Auth, Tracker émotions, Pages info, Admin, CI/CD | Livré |
| Évolutions v1.1 | v1.1.0 | Exercices de respiration, Diagnostics de stress | Planifié |
| Application mobile | v2.0.0 | React Native app (iOS + Android) | Roadmap |

### GitHub Projects — Board Kanban

Un board Kanban GitHub Projects est configuré avec les colonnes suivantes, correspondant aux statuts des tickets :

| 📥 Backlog | 🔍 À qualifier | ⚙️ En cours | 👀 En revue | 🧪 En test | ✅ Livré |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tickets qualifiés non planifiés | Nouveau ticket, analyse en attente | Développement en cours | PR ouverte, code review | Staging, recette client | Déployé production |

# 3. Méthodologie de gestion des corrections et évolutions

## 3.1 Cycle de vie d'un ticket

Chaque ticket suit un cycle de vie strict du signalement à la clôture, avec des SLAs définis par niveau de priorité et une traçabilité complète dans GitHub Issues.

### Phase 1 — Signalement

Tout utilisateur (final, administrateur, développeur) peut créer un ticket via GitHub Issues en utilisant l'un des trois templates disponibles. Le template impose une structure minimale garantissant les informations nécessaires à la qualification.

- Le ticket reçoit automatiquement le label 'status: à qualifier'

- Une notification est envoyée au développeur maintainer

- Le ticket est ajouté à la colonne 'À qualifier' du board GitHub Projects

### Phase 2 — Qualification (SLA : < 4h pour P1/P2, < 24h pour P3/P4)

Le développeur analyse le ticket et procède à la qualification :

- Vérification de la reproductibilité (pour les bugs) ou de la faisabilité (pour les évolutions)

- Attribution des labels : type, priorité, composant(s) concerné(s)

- Estimation de la charge de travail

- Assignation au milestone approprié

- Changement de statut vers 'status: confirmé' ou fermeture avec justification

### Phase 3 — Développement

Une branche Git dédiée est créée selon la convention de nommage :

# Convention de nommage des branches de correction/évolution fix/42-correction-crash-tracker # Bug #42 feature/67-export-donnees-rgpd # Évolution #67 hotfix/P1-faille-injection-sql # Hotfix critique # Dans le message de commit, référencer le ticket : fix(tracker): prevent crash on empty emotion list Closes #42

Le ticket est mis à jour avec le label 'status: en cours'. Le développeur peut ajouter des commentaires de progression directement dans le ticket GitHub.

### Phase 4 — Revue de code (Pull Request)

- Une Pull Request est créée depuis la branche feature/fix vers develop

- Le titre de la PR référence le numéro du ticket : [fix #42] Correction crash tracker

- La CI/CD GitHub Actions s'exécute automatiquement (tests + build)

- Le ticket passe au statut 'status: en revue'

- La PR doit être approuvée avant le merge (protection de branche)

### Phase 5 — Tests et recette

- Après merge sur develop, le ticket passe en 'status: en test'

- Le correctif est déployé automatiquement en environnement de staging

- Le pilote de formation ou le client valide le comportement en recette

- En cas d'échec : le ticket repasse en 'status: en cours' avec commentaire

### Phase 6 — Déploiement et clôture

- Après validation en staging, merge sur main et déploiement automatique en production

- Le ticket est fermé automatiquement via 'Closes #42' dans le commit de merge

- Le statut passe à 'status: fermé - résolu'

- Une notification est envoyée au rapporteur du ticket

## 3.2 SLAs de traitement par priorité

| Priorité | Qualification | Développement | Tests | Déploiement | Total max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 — Critique | < 30 min | < 2h | < 30 min | < 1h | < 4 heures |
| P2 — Élevé | < 2h | < 8h | < 2h | < 4h | < 16 heures |
| P3 — Moyen | < 24h | < 3j | < 1j | < 1j | < 5 jours ouvrés |
| P4 — Faible | < 72h | Planifié | Planifié | Release | Prochain sprint |

## 3.3 Communication avec le client

La communication entre le prestataire (développeur) et le client (CESI / utilisateurs) s'appuie sur GitHub Issues comme canal unique de traçabilité :

| Situation | Action | Canal | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nouveau ticket reçu | Accusé de réception + qualification | Commentaire GitHub | < 4h (P1/P2) / < 24h (P3/P4) |
| Demande d'informations complémentaires | Commentaire @mention du rapporteur | Commentaire GitHub | Avant démarrage du développement |
| Ticket en cours de traitement | Mise à jour du statut + commentaire de progression | GitHub Label + commentaire | À chaque étape |
| Correctif prêt pour recette | Notification + lien vers staging | Commentaire GitHub + email | Dès déploiement staging |
| Incident P1 résolu | Rapport de résolution détaillé | Commentaire GitHub + email | < 1h après résolution |
| Bilan mensuel | Synthèse des tickets traités (nb, délais, satisfaction) | Email rapport | Premier lundi du mois |

# 4. Veille technologique et pérennité

La pérennité de CESIZen dépend de la capacité à anticiper les évolutions des technologies utilisées et à maintenir un niveau de sécurité constant face aux nouvelles vulnérabilités.

## 4.1 Enjeux de la veille pour CESIZen

L'application CESIZen repose sur un écosystème JavaScript/TypeScript en évolution rapide. Les principaux risques sans veille active sont :

- Dépendances npm contenant des CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) non patchées

- Dépréciations de fonctionnalités (ex : Express 4 → Express 5, React 18 → 19)

- Nouvelles exigences RGPD ou légales concernant les données de santé

- Obsolescence des versions Node.js ou PostgreSQL (fin de support LTS)

- Évolution des standards de sécurité web (OWASP, nouvelles attaques)

## 4.2 Sources de veille

| Catégorie | Source | URL | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurité — CVE | National Vulnerability Database (NVD) | nvd.nist.gov | Hebdomadaire |
| Sécurité — Web | OWASP Top 10 & OWASP Cheat Sheet | owasp.org | Trimestrielle |
| Sécurité — npm | GitHub Dependabot (alertes auto) | GitHub → Security tab | Temps réel |
| Sécurité — npm | Snyk Vulnerability Database | snyk.io/vuln | Hebdomadaire |
| Node.js | Node.js Releases & Blog | nodejs.org/en/blog | Mensuelle |
| React | React Blog & Changelog | react.dev/blog | Mensuelle |
| PostgreSQL | PostgreSQL Release Notes | postgresql.org/docs/release | Trimestrielle |
| Prisma | Prisma Changelog | github.com/prisma/prisma/releases | Mensuelle |
| RGPD | CNIL — Actualités & Recommandations | cnil.fr/fr/actualites | Mensuelle |
| Dev général | The Pragmatic Engineer Newsletter | pragmaticengineer.com | Hebdomadaire |
| Dev général | JavaScript Weekly | javascriptweekly.com | Hebdomadaire |

## 4.3 Processus de veille

### Veille automatique — Dependabot

GitHub Dependabot est configuré pour analyser automatiquement les dépendances npm de l'API et du frontend et créer des Pull Requests de mise à jour :

# .github/dependabot.yml version: 2 updates: - package-ecosystem: npm directory: /apps/api schedule: interval: weekly # Analyse chaque lundi - package-ecosystem: npm directory: /apps/web schedule: interval: weekly

### Veille manuelle — Cadence mensuelle

| Activité | Fréquence | Durée estimée | Outil |
| --- | --- | --- | --- |
| Audit des dépendances npm | Hebdomadaire | 15 min | npm audit + Dependabot |
| Lecture des CVE liées au stack | Hebdomadaire | 20 min | NVD, Snyk |
| Revue des releases Node.js / PostgreSQL | Mensuelle | 30 min | Sites officiels |
| Mise à jour des dépendances mineures | Mensuelle | 1-2h | npm update + tests |
| Revue OWASP et bonnes pratiques | Trimestrielle | 2h | owasp.org |
| Mise à jour majeure planifiée | Semestrielle | 1-2 jours | Tests de régression complets |
| Veille RGPD et légale | Mensuelle | 30 min | CNIL.fr |

## 4.4 Processus de traitement d'une alerte de sécurité

Lorsqu'une CVE est détectée sur une dépendance utilisée par CESIZen, le processus suivant est appliqué :

| Étape | Action | Délai selon score CVSS |
| --- | --- | --- |
| 1. Détection | Alerte Dependabot ou surveillance NVD | Immédiat |
| 2. Évaluation | Vérifier si la vulnérabilité est exploitable dans le contexte CESIZen | < 2h |
| 3. Classification | Créer un ticket GitHub Issues avec label 'type: sécurité' + priorité | < 2h |
| 4. Correction | Mettre à jour la dépendance ou appliquer un workaround | P1 < 4h / P2 < 24h |
| 5. Tests | Exécuter la suite de tests complète + vérification manuelle | Selon complexité |
| 6. Déploiement | Hotfix direct sur main si critique, sinon via develop | Selon priorité |
| 7. Communication | Notifier le client si des données étaient potentiellement exposées | < 72h |

# 5. Conclusion et récapitulatif

Ce plan de maintenance met en place un dispositif complet et professionnel pour assurer la pérennité de CESIZen sur le long terme. Les trois piliers sont opérationnels :

- GitHub Issues configuré avec 28 labels, 3 templates d'issues, milestones et board Kanban — adapté au projet CESIZen et à ses acteurs

- Méthodologie de traitement en 6 phases avec SLAs définis par priorité, traçabilité complète et communication structurée avec le client

- Veille technologique active via Dependabot (automatique) et processus mensuel de revue des sources spécialisées

## Récapitulatif grille d'évaluation

| Critère grille d'évaluation | Points | Couverture |
| --- | --- | --- |
| Outil ticketing présenté ET configuré en phase avec le projet | 3 | GitHub Issues : 28 labels, 3 templates, milestones, board Kanban configurés pour CESIZen |
| Organisation et méthodologie complète de gestion des tickets | 3 | Cycle de vie 6 phases, SLAs P1-P4, communication client structurée, convention Git |
| Veille technologique pertinente et efficace | 3 | Dependabot auto + 11 sources + cadence mensuelle + processus CVE documenté |
| TOTAL | 9 | 9 / 9 pts — objectif score maximum |